Утвержден постановлением

Администрации Октябрьского сельсовета

Рыльского района от 22.04.2024г №33

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года»**  за 2023 год

**I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района от 23.12.2022г № 54 «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года**» в 2023 году из бюджета сельского поселения предусмотрено 512,6 тыс. рублей (в т.ч. межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению вопросов местного значения- 81,4 тыс.рублей)

Кассовые расходы составили 403,1 тыс. рублей, что составляет 78,6 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Уточненный план ассигнований на 2023 год(тыс. рублей) | Кассовый расход(тыс. рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 512,6 | 403,1 | 78,6 |
| Всего | **512,6** | **403,1** | **78,6** |

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы направлена на совершенствование системы благоустройства и содержания территории муниципального образования, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности сельских жителей

 Основные задачи Программы:

* Обеспечение надлежащего содержания:
- тротуаров, памятных мест и площадей поселения, зеленых насаждений;
- мест массового отдыха жителей ;
- детских, спортивных площадок, игровых комплексов, малых архитектурных форм и их своевременный ремонт;

-мест захоронений.

* Осуществление ликвидации стихийных свалок;
* Приобретение и установка урн и скамеек;
* Приобретение и установка детских игровых городков;
* Содержание и ремонт линий наружного освещения;

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 **«Организация благоустройства территории поселения»**

Основное мероприятие 01. Комплексное обустройство сельских поселений Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Данное мероприятие предусматривало:

Мероприятия по благоустройству, выполнение работы по содержанию объектов в полном объеме и в соответствии с нормативными требованиями. (Организация уличного освещения. Техническое обслуживание линий уличного освещения.)

Данное мероприятие предусматривало:

* оптимизировать затраты на оплату уличного освещения.

Подпрограмма 2 «**Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»**

Основное мероприятие 01. "Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации"

Данное мероприятие предусматривало:

* Осуществление переданных полномочий в области коммунального хозяйства
* Содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района

Подпрограмма 3 «**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в «М/О»**

Основное мероприятие 01. Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством

Данное мероприятие предусматривало:

* Содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района

Основное мероприятие: 02.Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостр. Кодексом РФ, иными ФЗ), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Данное мероприятие предусматривало:

* Содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района

Основное направление: 03 "Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»

Данное мероприятие предусматривало:

* Содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель   | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполне-ния мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1** **«Организация благоустройства территории поселения»** |  |  |
| 1.1  | Основное мероприятие: *Комплексное обустройство сельских поселений Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | Заключен мун.контракт №4630601438 от 06.02.23 (ОАО «АтомЭнергоСбыт»),Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия- 21,470 тыс. кВт\*ч | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 431,2 | 321,7 |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»** |
| 2.1. | Основное мероприятие: *Осуществление переданных* *полномочий от муниципального района сельским поселениям по ведению переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие: *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | Заключен договор о предоставлении межбюджетного трансферта на осуществление полномочий по организации в границах поселения водоснабжения населению б/н от 09.01. 2023г (МАУ «Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета») | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 40,3 | 40,3 |  |
| **3** | **Подпрограмма 3** «**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в «М/О»** |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного* *контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие: *Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения документации по* *планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением* *случаев, предусмотренных Градостр. Кодексом РФ, иными ФЗ),…*  | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0,1 | 0,1 | - |
| **3.3.** | Основное мероприятие *«Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»* | Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района | В соответствии с соглашением Администрации Рыльского района Курской области от 29.12.2014г № 25 «О передаче органами местного самоуправления муниципального района «Рыльский район» Курской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района Курской области» на содержание работника, осуществляющего выполнение переданных полномочий от муниципального района | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 40,7 | 40,7 | **-** |

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения:

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |  |
| 1 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 05.10. 2023г № 70 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года » | Уточнение объема финансирования +148,8тыс.рублей |
| 2 | Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 07.02. 2024г № 7 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года» | Уточнение объема финансирования +71,2 тыс.рублей |

**4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 512,6 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа сельского поселения.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2023 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2023 год  | Объем финансированияФакт за 2023 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
|  Подпрограммы  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа *«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2020 годы и на период до 2026 года»* |  | **512,6** |  |  | **512,6** | **403,1** |  |  | **403,1** | **-** |
| *1.Подпрограмма* *«Организация благоустройства территории поселения»* | ***Итог по подпрограмме 1*** | **431,2** |  |  | **431,2** | **321,7** |  |  | **321,7** |  |
|  | Комплексное обустройство сельских поселений Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 431,2 |  |  | 431,2 | 321,7 |  |  | 321,7 |  |
| *2.Подпрограмма «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области»* | ***Итог по подпрограмме 2*** | **40,4** |  |  | **40,4** | **40,4** |  |  | **40,4** |  |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по ведению переданных полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | **0,1** |  |  | **0,1** | **0,1** |  |  | **0,1** |  |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям поорганизации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | **40,3** |  |  | **40,3** | **40,3** |  |  | **40,3** |  |
| *3.Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в «М/О»* | ***Итог по подпрограмме 3*** | **0,3** |  |  | **0,3** | **0,3** |  |  | **0,3** |  |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | **0,2** |  |  | **0,2** | **0,2** |  |  | **0,2** |  |
|  | Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генпланов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостр. Кодексом РФ, иными ФЗ),… | **0,1** |  |  | **0,1** | **0,1** |  |  | **0,1** |  |
|  | «Осуществление переданных полномочий от муниципального района сельским поселениям по организации в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории» | **40,7** |  |  | **40,7** | **40,7** |  |  | **40,7** |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов

**Целевые показатели**

 Таблица № 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения |  | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2020г. | 2 год реализации Программы2021г. | 3 год реализации Программы2022г. | 4 год реализации Программы 2023г. | 5 год реализации Программы2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному 2022 | отчетный год 2023 | 2022 |  2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года** года**»** |
| Подпрограмма *Организация благоустройства территории поселения* |
| 1.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процент | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.2 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории | процент | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1.3 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процент | 100 | 100 | 100 | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы | (100/100+100/100+100/100)/3 = 100 процентов |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 100 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет поселения– 403,1 тыс. рублей. / 512,6 тыс. рублей х 100% =78,6%

Анализ реализации программы в 2023 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 78,6 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

Отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы за отчетный период нет.

Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2024 год не требует никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной программы «**Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2019-2021 годы и на период до 2026 года**», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 01.11.2018 №122.

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

2.Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

3.Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

4.Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня сельского поселения, обеспечение здорового образа жизни детей, привлечение внимания к проблемам социума.