Администрация

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е

| от | 17.03.2025 | № | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # 307342 Курская область, Рыльский район, с.Степановка |  |  |

Об утверждении плана противопаводковых

мероприятий на территории

Октябрьского сельсовета Рыльского района

и мероприятий по обеспечению

безопасности людей на водных объектах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населения на водных объектах Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Октябрьский сельсовет» Рыльского района, а также мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах расположенных на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района.(прилагается)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Октябрьского сельсовета

Рыльского района                                                                                                 С.В. Лысенко

Утвержден

Постановлением Администрации

Октябрьского сельсовета

Рыльского района

от 17.03.2025г. № 15

П Л А Н

Противопаводковых мероприятий и мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Октябрьского сельсовета

| № п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Противопаводковые мероприятия |  |  |  |
| 1 | Определение зон предполагаемого затопления | Март 2025 | Глава сельсовета |  |
| 2 | Информирование населения о паводковой обстановке и о действиях при наводнении( распространение памятки для населения в случае паводка) | Март-апрель | Глава сельсовета |  |
| 3 | Уточнение мест возможной эвакуации населения на случай паводка | Март-апрель | Глава сельсовета |  |
| 4 | Осуществление сбора данных, обобщение их и подготовку доклада о состоянии паводковой обстановки главе администрации района, председателю КЧС и ОПБ. | Весь паводковый период | Глава сельсовета |  |
| Б | Мероприятия по безопасности населения на водных объектах |  |  |  |
| 1 | Организовать совместно с Рыльским ОВД дежурства по обеспечению безопасности населения в местах массового отдыха людей, а также в необорудованных для купания местах | Июнь-июль | Глава сельсовета |  |
| 2 | Организовать разъяснительную работу среди населения, учащихся школ о профилактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах | Весь купальный сезон | Глава сельсовета Заведующая Степановским филиалом МОБУ «Ивановская СОШ» |  |
| 3 | Оказывать содействие в обеспечении мест массового отдыха связью с медицинскими,, спасательными ,правоохранительными органами | Весь купальный сезон | Глава сельсовета |  |